八颗街道开展“3113”重点项目工作

（一）小石门长江水源工程。社区事务中心近期配合区规划与自然资源局、区土地房屋征收事务中心就小石门长江水源工程明桃水厂建设进行预征地公告张贴工作，拟征收八颗街道3组9.6436公顷土地，下一步进行开工前平场工作，我街道就该地块区域内各类土地问题进行了矛盾化解，土地协调等相关工作。

（二）两江快速路项目。两江新区—长寿区快速通道（长寿段）在区“3113”指挥部领导下，已取得预征地公告，涉及八颗街道石马村0.0850公顷、丰胜村一组2.2895公顷、丰胜村四组0.3797公顷，下一步将进行政策宣传、现状调查、安置人员确定、风险评估、补偿安置方案公告等相关工作，确保在九月份顺利交地进场建设。